2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案

1.关于建设合同的说法，错误的是()。

A.建设工程合同的标是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

参考答案：D

2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应民事行为

D.一般民事行为

参考答案：C

3.合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

参考答案：C

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 领取更多学习资料

4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

参考答案：B

5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

参考答案：B

6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

参考答案：A

7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

c.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

参考答案：B

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 领取更多学习资料

8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应 超过合同价格的()。

A.

B.10%

C.

D.30%

参考答案：B

9、建设工程施工过程中发生化学品泄偏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。

A一切险

B一切险加第三者责任险

C一切险加人身保险

D一切险加人身意外伤害险

参考答案：B

10、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A行业协会网站发布招标公告

B行业协会网站发布投标邀请书

C政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D砖府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

参考答案：C

11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为()。

A.提交投标书后，开标前

B.提交投标书后，评标前

c.开标后，定标前

D.提交投标书前

参考答案：B

12.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。

A.发布招标公告日

B.开始资格预审日

C.发售招标文件日

D.投标截止日

参考答案：D

13.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

参考答案：D

14.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是 ()。

A.以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期

B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期

C.以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期

D.以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期

参考答案：A

15.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是() 。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

参考答案：A

16.建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的() 。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4

参考答案:C

17工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理自

C.书面说明其不同意见和理自

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

参考答案：C

18.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

参考答案：A

19.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

参考答案：C

20.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.备专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

参考答案：D

21.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是()。

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内窨相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标文件内窨不同

参考答案：D

22.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，参考答案：人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，参考答案：人可自主选择个或几个合同包报价

C.个合同包内台有几种类型的材料，允许参考答案：人只针对其一种娄型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价

参考答案：C

23.招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成一定价格的 因素中，不应包括()。

A.运输费

B.保险费

C.2年内易损件费

D.售后服务费

参考答案：B

24.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

参考答案：D

25.大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标馥进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

参考答案：C

26.关于建设工程勘察任务麦承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式麦包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接点包

c.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

参考答案：B

27.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地 段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

参考答案：D

28根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容 包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

参考答案：C

29.根据《标准施工合同》，工程预付赫担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 领取更多学习资料

参考答案：D

30.根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现台义或内窨矛盾时，优先解释的顺序 是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

31.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

参考答案：D

32.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建互施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

参考答案：B

33.根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28

参考答案：A

34.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同由双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

参考答案：C

35.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的 是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程

参考答案：D

36.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的清醒时()。

A.发包人提供图纸延误

B.不利的物质条件

C.隐蔽工程重新检验质量合格

D.监理人指示错误

37.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收 条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

参考答案：D

38.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是()。

A.监理人对工程宴施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

c.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

参考答案：A

39.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段 应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

参考答案：A

40.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风 险，正确的处理方式是()。

A.自发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.自承包人承担风险

D.自合同双方共担风险

参考答案：D

41.根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款约定担保建设工 程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

参考答案：D

42.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化 建设时，正确的处理程序是( )。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

参考答案：A

43.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶 段进行的是()。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

参考答案：B

44.材料在采购合同订互前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

参考答案：A

45.材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是()。

A.理论换算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.查点法

参考答案：B

46.材料采购合同十，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

参考答案：D

47.根据《机电产品采购国竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的 四面用()做出装运标记。

A.不可擦除的喷里和明显的英语字样

B.不可擦除的喷里和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

参考答案：C

48.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

参考答案：A

49 FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

参考答案：D

50.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承 包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

参考答案：A

51依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A勘察合同

B设计合同

C监理合同

D施工合同

E设备采购合同

参考答案：ABD

52法人是依法独互享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括()。

A依法成立

B有自己的名称及组织机构

C有必要的经费

D有资质证书

E法定代表人具有执业资格

参考答案：ABC

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 领取更多学习资料

53保证合同的担保范围包括()。

A主债权及利息

B债权人的间接损失

C违约金

D债权人实现债权的费用

E保证合同另有约定的财产损失

参考答案：ACDE

54同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的…()。

A抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D抵押权都未登记的，按照情栅比例清偿

E抵押全都未登记的，先保全的先请偿

参考答案：ACD

72监理人对施工分包合同的管理内容有()。

A审查分包人编制的专业工程施工方案

B对分包工程进行巡视检查

C监督检查分包人的施工现场质量保证体系

D监督检查分包工程施工现场的质量安全行为

E负责分包工程施工现场的协调管理工作

参考答案：BD

73根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有()。

A承包人的分包招标应自监理人组织

B承包人分包工作需征得发包人同意

C承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人

D分包人的资格能力应与其分包工作相适应

E合同履行过程中承包人不得再分包任何工作

参考答案：BCD

加入中华考试网监理工程师QQ群：189323749 领取更多学习资料

74根据《标准设计施工总承包招标文件》中国的《合同条款及格式》，“发包人要求’文件包含的内容有　　( )。

A工程项目管理规定

B设计完成时间

C缺陷责任期服务要求

D合同价格清单

E设计标准和规范

参考答案：ABCE

75根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人担保的险种有( )。

A第三者责任险

B监理职业责任险

C现场人员工伤保险

D现场人员人身意外伤害保险

参考答案：CD

76根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A承包人应负责砖陷责任期内工程的日常维护工作

B竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E竣工后试验应按专用合同条款约定自发包人或承包人进行

参考答案：BDE